**Exercise 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Risiko typer** | **Exempler** |
| **Teknisk Risiko** | * Ukjent teknologi som ikke fungerer * Teknisk svikt i systemene * Uforutsette problemer * Feil ved implementering av nytt teknologi eller plattform. |
| **Ekstern Risiko** | * Nye konkurrenter (andre grupper i vårt tilfelle) |
| **Organisatorisk Risiko** | * Mangel på engasjement og lav moral * Uklare ansvarsområder som fører til ekstrem arbeidsinnsats |
| **Prosjektledelsesrisiko** | * Manglende evne til å tilpasse seg endringer i prosjektet * Undervurdering av ressursbehov for å fullføre prosjektet. |

**Exercise 2**

Vi har brukt forskjellige plattformer for å kommunisere om oppgavene i de forskjellige modulene og selve slutt rapporten. Noen av plattformene var kjente for alle gruppemedlemmene, mens noen andre var helt ukjente for noen av oss.

Kjente plattformer:

* Messenger
* Teams
* Zoom

Ukjente plattformer:

* Discord
* Github

**Kommunikasjonsplan:**

1.Kommunikasjonstype: Statusoppdateringer

* Nødvendige verktøy: Discord, Messenger og Github
* Frekvens: Daglig
* Tilnærming: Korte oppdateringer om fremgang, eventuelle utfordringer i prosjektet og fremgang.

2. Kommunikasjonstype: Møter

* Nødvendige verktøy: Discord, Zoom, Teams eller Grupperom på USN
* Frekvens: Ukentlig
* Tilnærming: Diskusjoner om prosjektet, strategi og arbeidsfordeling.