## Sprint 3 Rapport

### Informasjon om Sprint 3

Gruppe: Gruppe 10 – USNStart prosjekt

Sprint nummer: Sprint 3

Tidsestimering: 25.03 – 29.03.2024.

### Mål og ønsket sluttresultat

Mål for sprint

* Inkludere informasjon om lokasjon til USNStart til nettsiden. (UC5)
* Få inn egen side for tilbakemeldinger fra kunder og noen attester. (UC6)
* Ferdigstille nettside (versjon 1).
* Klargjøre nettside for testing.
* Sikre at nettsiden samsvarer med de generelle kravene fra interessentene og aktørene, via testing.
* Lage en FAQ-side til nettsiden.

Ønsket sluttresultat

* Informasjon om USNStarts lokasjon er blitt implementert på nettsiden. (UC5)
* Side for tilbakemeldinger og attester fra tidligere kunder. (UC6)
* Ferdigstilt nettside (v.1).
* De generelle kravene for nettsiden er blitt møtt, bekreftet via test.
* Nettsiden skal være klar for testing.
* Prosjektrapporten skal ha blitt oppdatert med mere dokumentasjon fra resultatene av sprint 2.
* Ferdig side for FAQ

### Sprint backlog

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krav nr. | Krav | Prioritet | Tidsest. | Status |
| UC5 | Som bruker vil jeg vite posisjonen til USNStart, inkludert adresse, et kart og informasjon om nærliggende offentlig transport eller parkeringsmuligheter. | Middels | 1-2 t. | Fullført |
| UC6 | Som bruker ønsker jeg å se attester og anmeldelser fra nåværende medlemmer, for ekte tilbakemelding kan bygge tillit og troverdighet. | Middels | 2 t. | Fullført |

### Github kanban – Sprint 3

### 

### Sprint 3 evaluering

Denne sprinten ble utført i løpet av påskeferien, slik at vi skulle rekke å komme i mål med prosjektet. Alle har jobbet individuelt med her våre oppgaver. Vi har møttes over Discord for å snakke om fordelingen av oppgaver og statusoppdatering fra hverandre ang. nettsiden og de fordelte oppgavene.

Vi lagde en plan for testing og planlegger å utføre testene i neste uke. Planla også neste fysiske møte for å jobbe videre sammen med prosjektet.

### Evaluering av sprint 3

Gruppemedlemmer: Sara, Ranem, Ramona, Vibeke, Monica

Varighet av møte: 1 t.

Lokasjon: Møte over discord

Begynne med:

* Sette inn pauser når vi jobber sammen

Slutte med:

* Digresjoner, forsøke å forholde oss saklige til prosjektet

Fortsette med:

* Delegere arbeidsoppgaver
* Møtes jevnlig og holde kontakten